《麻栗坡县“十四五”农村供水保障规划

（征求意见稿）》起草说明

一、起草背景或过程

根据《云南省水利厅关于抓紧开展“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（云水农〔2020〕2号）要求，为切实做好麻栗坡县“十四五”期间农村供水保障工作，县水麻栗坡务局积极组织有关技术人员深入调查，认真研究，针对我县麻栗坡村饮用水水质的严重，本着实事求是、突出重点，集中规划解决的原则，在《麻坡县农村饮水安全工程“十二五”、“十三五”规划》基础上，完成了《麻栗坡县“十四五”农村供水保障规划（征求意见稿）》（以下简称《规划》）的编制。《规划》主要以县级“十三五”实施情况为基础，以集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率和工程运行管理水平的具体指标为导向，将全县农村供水存在的问题和短板，包括水源工程的问题、供水设施的问题、水质处理的问题、水利设施管理问题等，进行收集、分析，结合当地地形条件、水资源分布的特点等客观条件，针对不同类型的问题，提出规划思路。

二、主要框架和核心内容

（一）主要框架。《规划》通过九个章节提出具有针对性的供水布局思路，第一章是农村供水现状，评价结“十三五”期间农村供水建设情况、取得成效、存在问题；第二章是面临形势，结合区域互济、资源共享及城乡供水存在的差距，找短板、强监管；第三章是指导思想与目标任务，提出规划思想、编制依据、基本原则、目标任务；第四章是总体布局，结合片区水量供需平衡实际，合理布局；第五章是工程建设内容，结合全县农村供水实际，规划实施农村供水工程36件，覆盖供水人口12.93万人；第六章是工程管护，构建规范高效、科学发展的现代化管理服务体系；第七章是投资规模，按照需求与可能相结合的原则，合理规划“十四五”期间农村供水建设投资规模；第八章是工程实施效益，预期生态环境效益、社会效益、经济效益；第九章是保障措施，建立健全管护机制。

1. 核心内容。《规划》根据全县农村人口用水现状，结合全县水资源的分布特点，统筹考虑，全面布局，以项目为单位，规划一批覆盖全县范围的农村供水保障工程建设项目，按照最新标准，到2025年，全县农村集中供水率达到90%以上，农村自来水普及率达到85%以上，水质合格率超过全国平均水平。本次规划按照工程项目类型进行分类，主要分为2种类型，分别为规模化供水工程、小型供水工程，主要建设内容为：**一是**新建、改扩建万人以上规模农村供水工程共4件，新增供水覆盖人口37934人，安装净水设施及消毒设备4套，配套管网2408km，加装进出水厂计量装置8套，入户水表21849个，建设规模化水厂水质化验室4个，规模化水厂自动化监控系统4处；**二是**新建、改扩建千人及千人以下规模农村供水工程共32件，新增供水覆盖人口3069人，安装净水设施及消毒设备2套，配套管网298.32千米，加装进出水厂计量装置4套，入户水表4026个。

三、下一步工作

目前，县水务局正在按照重大行政决策事项程序，开展《规划》公开征求意见，下一步将开展专家评审、风险评估、合法性审查、呈报县人民政府审定等工作。县人民政府同意后建议以县人民政府办公室文件印发实施。

 麻栗坡县水务局

 2024年2月19日